Indikator		Kick-Off	Projektplan und Pflichtenheft	Analyse und Entwurf	Prototyp Funktionstest	Release	Auslieferung	Funktionstest2	Vertragsabwicklung
Pflichtenheft	Soll	20%	50%	Fehlerkorrektur (GR,Inhalt etc.) / 80%	90%	100%	-	-	-
	Ist	25%	50%	75%	85%	100%	-	-	-
Umgebung	Soll	-	Eclipse Junit,Draw.io	Eclipse Junit,Draw.io, git	Eclipse,Junit,git,Topcased,gradle,Javadoc,Google Code Style, Proguard,Draw.io	Eclipse,Junit,git,gradle,Javadoc,Google Code Style, Proguard,Draw.io	-	-	-
	Ist	-	Eclipse Junit,Draw.io	Eclipse Junit,Draw.io	Eclipse,Junit,git,Topcased,Google Code Style, Javadoc	Eclipse,Junit,git,Topcased,gradle,Javadoc,Google Code Style, Proguard	-	-	-
Diagramme	Soll	-	Anwendungsfall / Klassendiagramm / Zustandsdiagramm	Anwendungsfall / Klassendiagramm / Zustandsdiagramm	Diagramme mit Korrektur	-	-	-	-
	Ist	-	Klassendiagramm / Zustandsdiagramm	Anwendungsfall	Anwendungsfall / Klassendiagramm / Zustandsdiagramm / ist korrigiert	-	-	-	-
Quellcode	Soll	0%	0%	20%	75%	90%	95%	100%	100%
	Ist	0%	0%	0%	70%	90%	90%	90%	90%
Verhältnis	Soll
	Ist
Tests	Soll	0%	0%	0%	0%	20%	50%	-	-
	Ist	0%	0%	0%	0%	25%	45%
Anwender-doku	Soll	Zu diesem Zeitpunkt nicht nötig, da überschaubares Projekt.	Zu diesem Zeitpunkt nicht nötig, da überschaubares Projekt.	Zu diesem Zeitpunkt nicht nötig, da überschaubares Projekt.	Zu diesem Zeitpunkt nicht nötig, da überschaubares Projekt.	Einfache Funktionstests realisiert.	Abhängigkeiten der Kinder in bezug zum Programm testen	-	-
	Ist	-	-	-	-	Einfache Funktionstests realisiert.	Wäre nötig bei nicht fiktiven prozess.	-	-
Entwickler-doku	Soll	Zu diesem Zeitpunkt nicht nötig, da überschaubares Projekt.	Zu diesem Zeitpunkt nicht nötig, da überschaubares Projekt.	Zur selbstkontrolle. Aber Projekt ist überschaubar
	Ist
Release	Soll					Final Ordner: / - Lastenheft / - Pflichtenhef / -Ausschreibung / -Firmenproträt / -Angebot / -Kalkulation / -Projektbegleitender Bericht / -Toolvgl. / - Entwicklerdoku / - Anwenderdoku / ------------- Projektordner Java / Projektordner UML / Projektordner Prototyp / Dokumentenordner
	Ist					Final Ordner: / - Lastenheft / - Pflichtenhef / -Ausschreibung / -Firmenproträt / -Angebot / -Kalkulation / -Projektbegleitender Bericht / -Toolvgl. / - Entwicklerdoku / - Anwenderdoku / ------------- Projektordner Java / Projektordner UML / Projektordner Prototyp / Dokumentenordner